PRODUCT BACKLOG

Đồ án Chuyên ngành CNPM - Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

| Tên dự án: | Xây dựng Website đặt lịch sân bóng đá | Nhóm: | 4-Man |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner: | Lê Thọ Khánh | Ngày cập nhật: | 01/02/2026 |

| ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Points | Priority | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Auth | Là Guest, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể đặt sân. | AC1: Validate email/sđt đúng định dạng. AC2: Báo lỗi nếu trùng email. | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-002 | Auth | Là User, tôi muốn đăng nhập để truy cập hệ thống. | AC1: Nhập đúng emai, password. AC2: Đúng -> Vào Trang chủ. | 2 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-003 | Auth | Là User, tôi muốn đăng xuất để bảo mật tài khoản. | AC1: Click đăng xuất -> Xóa session, về trang Login. | 1 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-004 | Core | Là Guest, tôi muốn xem danh sách sân để tham khảo. | AC1: Hiện list sân, ảnh, địa chỉ, giá giờ cao điểm, giờ bình thường. | 2 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-005 | Core | Là Guest, tôi muốn lọc sân theo loại (5, 7, 11) để tìm nhanh. | AC1: Chọn loại sân -> List cập nhật theo loại đã chọn. | 3 | Should | Sprint 1 | Todo |
| US-006 | Core | Là Guest, tôi muốn xem chi tiết sân để biết tiện ích. | AC1: Hiện mô tả, bảng giá chi tiết, địa chỉ. | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-007 | Admin | Là Admin, tôi muốn thêm mới sân bóng vào hệ thống. | AC1: Form nhập đầy đủ (Tên, Loại, Mô tả). AC2: Upload được nhiều ảnh. | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-008 | Admin | Là Admin, tôi muốn cập nhật thông tin sân (giá, ảnh). | AC1: Sửa giá giờ cao điểm, ảnh -> Lưu thành công vào DB | 3 | Should | Sprint 1 | Todo |
| US-009 | Admin | Là Admin, tôi muốn xóa/ẩn sân khi sân ngừng hoạt động. | AC1: Sân bị ẩn sẽ không hiện ở trang User. | 2 | Could | Spint 1 | Todo |
| US-010 | Schedule | Là User, tôi muốn xem lịch trống dạng bảng để chọn giờ. | AC1: Ô màu Xanh (Trống), Đỏ (Đã đặt). AC2: Hover hiện giờ cụ thể. | 5 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-011 | Schedule | Là Admin, tôi muốn cài đặt khung giờ mở cửa (ví dụ 5h-22h). | AC1: User không thể đặt ngoài khung giờ này. | 3 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-012 | Booking | Là User, tôi muốn đặt sân vào giờ trống để giữ chỗ. | AC1: Chọn giờ Xanh -> Form đặt. AC2: Chọn giờ Đỏ -> Báo lỗi. | 8 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-013 | System | Là System, tôi muốn ngăn chặn đặt trùng giờ để tránh xung đột. | AC1: Nếu 2 người đặt cùng lúc -> Người sau bị báo lỗi "Đã có người đặt". | 5 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-014 | Payment | Là User, tôi muốn xem số tiền cọc cần thanh toán. | AC1: Tính % cọc dựa trên config của Admin. | 2 | Must | Sprint 3 | Todo |
| US-015 | Payment | Là User, tôi muốn thanh toán mô phỏng để hoàn tất đơn. | AC1: Click "Thanh toán" -> Đơn chuyển trạng thái "Đã xác nhận". | 5 | Must | Sprint 3 | Todo |
| US-016 | Booking | Là User, tôi muốn xem lịch sử đặt sân của mình. | AC1: List hiện đầy đủ ngày giờ, giá tiền, trạng thái đơn. | 3 | Should | Sprint 3 | Todo |
| US-017 | Booking | Là User, tôi muốn hủy lịch đặt (theo quy định thời gian). | AC1: Chỉ cho hủy trước giờ đá 24h. AC2: Hủy xong -> Giờ đó thành màu Xanh. | 5 | Should | Sprint 3 | Todo |
| US-018 | Review | Là User, tôi muốn đánh giá sao & upload video sau khi đá. | AC1: Chỉ User đã đá xong mới được review. AC2: Upload được file video ngắn. | 8 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-019 | Review | Là Admin, tôi muốn quản lý bình luận (xóa comment xấu). | AC1: Admin có quyền xóa review vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. | 2 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-020 | Report | Là Admin, tôi muốn xem thống kê doanh thu theo tháng. | AC1: Hiển thị biểu đồ cột tổng doanh thu từng ngày trong tháng. | 8 | Should | Sprint 3 | Todo |

| TỔNG HỢP |
| --- |
| Tổng số Stories: 20 | Must have: 12 | Should have: 5 | Could have: 3 |
| Tổng Story Points: 76 | Sprint 1: 22 pts | Sprint 2: 21 pts | Sprint 3: 33 pts |