BIỂU MẪU 03

KẾ HOẠCH CHẠY NƯỚC RÚT 2

(Sprint 2 Planning)

| Tên dự án | Hệ thống đặt lịch sân bóng | Nhóm | 4-Man | Thời gian | 25/03/2026 đến 08/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. KẾT QUẢ SPRINT 1

| Story Points hoàn thành | 25 SP | SP đã đăng ký | 25 SP | Tỷ lệ hoàn thành | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. MỤC TIÊU SPRINT 2 (Sprint Goal)

Xây dựng khung giao diện Frontend bằng ReactJS, thiết lập cấu hình Axios/CORS và hoàn thành tích hợp API luồng Xác thực người dùng (Đăng ký, Đăng nhập có sử dụng JWT).

3. DANH SÁCH CÔNG VIỆC SPRINT 2

| # | User Story / Công việc | SP | Ưu tiên | Người làm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 📋 Công việc tồn đọng từ Sprint 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Viết tài liệu API Contract (API_CONTRACT.md) | 2 | Cao | Thọ Khánh | Cập nhật payload cho auth |
| 🆕 Công việc mới Sprint 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết lập dự án React (Vite, Tailwind, ESLint) | 2 | Cao | Thọ Khánh | Cấu trúc thư mục chuẩn |
| 3 | Cấu hình Route và Layout cơ bản (Header, Footer) | 3 | Cao | Văn Ẩn | Tách layout Admin/User |
| 4 | Cấu hình Backend CORS và Token Authentication | 3 | Cao | Duy Khôi | Cập nhật settings.py, .env |
| 5 | Xây dựng Form Đăng ký và Đăng nhập (UI) | 2 | Cao | Thọ Khánh | Validate form cơ bản |
| 6 | Tích hợp Axios, gọi API Đăng nhập/Đăng ký | 5 | Cao | Duy Khôi | Lưu JWT vào localStorage |
| 7 | Xây dựng UI danh sách sân (PitchList, PitchDetail) | 5 | TB | Bá Hậu | Giao diện tĩnh, chưa map data |
| 8 | Cập nhật API lấy danh sách sân có filter | 3 | TB | Văn Ẩn |  |

| Tổng SP Sprint 2 | 25 SP | So với Sprint 1 | Bằng |
| --- | --- | --- | --- |