BIỂU MẪU 05

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SPRINT 2

(Sprint Review Report)

| Tên dự án | Hệ thống đặt lịch sân bóng | Sprint số | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | 4-Man | Ngày báo cáo | 07/04/2026 |

1. MỤC TIÊU SPRINT

Xây dựng khung giao diện Frontend bằng ReactJS, thiết lập cấu hình Axios/CORS và hoàn thành tích hợp API luồng Xác thực người dùng (Đăng ký, Đăng nhập có sử dụng JWT).

2. CÁC TÍNH NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

| # | Tính năng / Công việc | Demo? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấu hình môi trường Frontend (Vite) & Backend (CORS) |  | Chạy ổn định ở cổng 5173 và 8000 |
| 2 | UI Component: Header, Footer, MainLayout |  | Đã responsive cơ bản với Tailwind |
| 3 | Chức năng Đăng ký tài khoản |  | Lưu thành công vào DB MySQL |
| 4 | Chức năng Đăng nhập bằng JWT |  | Interceptor tự động lưu và đính kèm token |
| 5 | Giao diện Danh sách sân bóng |  | Đã lên form UI tĩnh |

3. CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

| # | Công việc | Lý do chưa hoàn thành | Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đổ dữ liệu động (Map API) cho Danh sách sân | Mất nhiều thời gian xử lý lỗi xung đột node_modules và cấu hình CSDL. | Chuyển sang đầu Sprint 3 |

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

| 😊 Điều làm tốt Cấu trúc thư mục rõ ràng. API Backend bắt lỗi tốt, trả status code chuẩn (200, 201, 400). Phối hợp giải quyết lỗi CORS nhanh chóng. | 😞 Điều cần cải thiện Đôi khi cấu hình .env (DB_PORT) bị lệch trên máy cá nhân gây mất thời gian debug. Cần thống nhất môi trường dev sớm hơn. |
| --- | --- |

5. KẾ HOẠCH SPRINT TIẾP THEO

- Hoàn thiện đổ dữ liệu động từ API ra giao diện danh sách và chi tiết sân. - Xây dựng luồng Đặt sân (Booking Flow) từ phía Frontend. - Bắt đầu nghiên cứu tích hợp cổng thanh toán (VNPay / Momo).

6. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

| Mục tiêu Sprint | - Đạt một phần |
| --- | --- |