BIỂU MẪU 05

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SPRINT

(Sprint Review Report)

| Tên dự án | Hệ thống Đặt lịch Sân bóng 4-Man | Sprint số | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | 4-Man | Ngày báo cáo | 17/03/2004 |

1. MỤC TIÊU SPRINT

Hoàn thiện kiến trúc lõi của hệ thống: Thiết lập môi trường Frontend (React) và Backend (Django), xây dựng database MySQL, và ghép nối thành công API để hiển thị danh sách sân bóng ra màn hình người dùng.

2. CÁC TÍNH NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

| # | Tính năng / Công việc | Demo? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo cấu trúc dự án Frontend & Backend |  | Tách biệt hoàn toàn, không xung đột. |
| 2 | Code UI các trang cơ bản (Home, Login, PitchList) |  | Sử dụng Tailwind CSS. |
| 3 | Xây dựng API và Models cho module Fields |  | Khôi đã hoàn thành Backend. |
| 4 | Ghép nối API lấy danh sách sân bóng lên web |  | Axios gọi API thành công. |

3. CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

| # | Công việc | Lý do chưa hoàn thành | Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng Đặt sân (Booking) | Chờ Frontend code xong UI form đặt sân. | Chuyển sang Sprint 2. |
| 2 | Phân quyền Admin Dashboard | Khối lượng công việc Sprint 1 đã quá tải. | Chuyển sang Sprint 2. |

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

| 😊 Điều làm tốt Backend viết API document rất chuẩn. Frontend code giao diện nhanh và đúng thiết kế. | 😞 Điều cần cải thiện Kỹ năng xử lý git merge conflict ban đầu còn lúng túng, cần cẩn thận hơn khi git pull. |
| --- | --- |

5. KẾ HOẠCH SPRINT TIẾP THEO

Mục tiêu: Hoàn thiện luồng nghiệp vụ cốt lõi (Đặt sân) và hệ thống Quản trị (Admin). Công việc cụ thể: - Xây dựng giao diện Form Đặt sân (Booking) và Thanh toán (Checkout) cho khách hàng. - Ghép nối API Đặt sân (/api/bookings/create/) và API Thanh toán (/api/payments/). - Phát triển giao diện Dashboard thống kê doanh thu cho Admin. - Phân công: Giao các trang Frontend này cho Hậu và Ẩn thực hiện, Thọ Khánh sẽ chịu trách nhiệm Review Code và Merge.

6. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

| Mục tiêu Sprint | - Đạt hoàn toàn |
| --- | --- |