BIỂU MẪU 02

BÁO CÁO NHÌN LẠI CHẠY NƯỚC RÚT

(Sprint Retrospective Report)

| Tên dự án | Hệ thống Đặt lịch Sân bóng 4-Man | Sprint số | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | 4-Man | Ngày | 24/03/2026 |

| 🚀 BẮT ĐẦU LÀM (Start Doing) Việc chưa làm nhưng nên bắt đầu 1. Kiểm tra kỹ code (Manual Test) trên máy cá nhân trước khi đẩy (push) lên GitHub. 2. Review Pull Request chéo nhau thay vì tự động Merge. 3. Đọc kỹ API Document trước khi code Frontend. | 🛑 DỪNG LÀM (Stop Doing) Việc đang làm nhưng không hiệu quả 1. Dừng việc code đè lên file của người khác mà không thông báo. 2. Dừng việc push code thẳng vào nhánh chính (nhánh ThoKhanh hoặc main). | ✅ TIẾP TỤC LÀM (Continue Doing) Việc đang làm tốt, cần duy trì 1. Duy trì việc viết API Document (API_ENDPOINTS.txt) cực kỳ chi tiết. 2. Duy trì chia component React chuẩn chỉ và dùng Tailwind CSS gọn gàng. 3. Duy trì họp chớp nhoáng (Daily Scrum) qua Zalo/Discord để báo cáo tiến độ. |
| --- | --- | --- |

CAM KẾT HÀNH ĐỘNG CHO SPRINT 2

(Chọn 1-2 cải tiến CỤ THỂ và KHẢ THI để áp dụng)

| # | Cam kết cải tiến | Người chịu trách nhiệm | Cách đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp dụng checklist BM07 (Definition of Done) nghiêm ngặt trước khi gộp code. | Thọ Khánh | Không có bug "vặt" trên nhánh chính. |
| 2 | Tích hợp thành công API cho mọi form UI đã tạo. | Khôi, Hậu, Ẩn | 100% form (Auth, Booking) hoạt động với Database thực. |

| Trưởng nhóm ký (Ký và ghi rõ họ tên) | Thành viên xác nhận (Tất cả thành viên ký) |
| --- | --- |