BIỂU MẪU 03

KẾ HOẠCH CHẠY NƯỚC RÚT 2

(Sprint 2 Planning)

| Tên dự án | Hệ thống Đặt lịch Sân bóng 4-Man | Nhóm | 4-Man | Thời gian | 20/03/2026 đến 23/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. KẾT QUẢ SPRINT 1

| Story Points hoàn thành | 25 SP | SP đã đăng ký | 25 SP | Tỷ lệ hoàn thành | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. MỤC TIÊU SPRINT 2 (Sprint Goal)

Hoàn thiện luồng nghiệp vụ cốt lõi: Đặt sân (Booking), Lịch sử đặt sân (User) và hệ thống Quản trị (Admin Dashboard).

3. DANH SÁCH CÔNG VIỆC SPRINT 2

| # | User Story / Công việc | SP | Ưu tiên | Người làm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 📋 Công việc tồn đọng từ Sprint 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Tích hợp API Đăng nhập / Đăng ký (Frontend) | 3 | Cao | Thọ Khánh | Ghép API Auth của Khôi. |
| 🆕 Công việc mới Sprint 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Code giao diện Form Đặt sân (Chọn ngày, giờ, tính tiền) | 5 | Cao | Hậu | Dùng Tailwind CSS, Form validation. |
| 3 | Xây dựng API Đặt sân (Bookings) & Thanh toán | 8 | Cao | Khôi | Xây dựng API Đặt sân (Bookings) & Thanh toán. |
| 4 | Code giao diện Lịch sử đặt sân (của User) | 5 | Trung Bình | Ẩn | Hiển thị list đơn đã đặt. |
| 5 | Code giao diện Admin Dashboard & Quản lý sân | 8 | Trung Bình | Hậu | Trang cho chủ sân xem thống kê. |
| 6 | Ghép API Đặt sân & Lịch sử vào giao diện | 5 | Cao | Ẩn | Nối API của Khôi vào UI của Hậu/Ẩn. |

| Tổng SP Sprint 2 | 34 SP | So với Sprint 1 | Tăng |
| --- | --- | --- | --- |